УТВЕРЖДАЮ

председатель комитета по образованию

____________И.Н. Ломакина

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЖУРНАЛОВ В 2013 ГОДУ

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | СРОКИ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ | РЕЗУЛЬТАТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение |
| 1.1. | Анализ результатов реализации проекта в 2012 году | Декабрь 2012г | Б.Н.Исайкин Н.А. Архипов | Аналитическая справка |
| 1.2. | Разработка программы развития внедрения ЭЖ в систему образования Краснощёковского района | Декабрь 2012 г | И. Н. Ломакина Б. Н. Исайкин | Программа развития |
| 1.3. | Определение перечня пилотных школ | Январь 2013г | И.Н. Ломакина | Список школ |
| 1.4. | Разработка и утверждение приказа о введении ЭЖ в пилотных школах с указанием ответственных на муниципальном уровне | Январь 2013г | А.П.Лещёва | Приказ с приложением |
| 1.5. | Издание комитетом по образованию нормативных документов (приказ о пилотных школах, назначении ответственных лиц) | Февраль 2012г | И.Н. Ломакина | Приказ |
| 1.6. | Издание нормативных документов на уровне пилотных школ(приказ, регламент, назначение ответственных лиц) | Февраль 2012г | Руководители ОУ | Приказы |
| 2.Мониторинг и контроль |
| 2.1. | Мониторинг и контроль внедрения ЭЖ | Постоянно | Б.Н. Исайкин | Результаты мониторинга |
| 2.2. | Проведение совещаний | Март 2013г | И.Н. Ломакина Б.Н. Исайкин | Решение совещаний |
| 2.3. | Отчёты пилотных школ в комитет по образованию | Декабрь 2013г | Руководители ОУ | Аналитическая справка |
| 3.Учебно-методическое и научно-методическое |
| 3.1. | Обобщение опыта применения ЭЖ в ОУ | Постоянно | Б.Н.Исайкин Руководители ОУ | Материалы семинаров |
| 4.Информационное обеспечение |
| 4.1. | Освещение хода проекта на сайтах ОУ и МОУО | В течение 2013 года | Б.Н. Исайкин Руководители ОУ | Информированность общественности |
| 4.2. | Информирование родителей и учащихся (собрания, классные часы) | В течение 2013 года | Руководители ОУ | Информированность родителей и учащихся |
| 5. Техническое обеспечение |
| 5.1 | Обеспечение повышения скорости доступа в Интернет пилотных учреждений | Март 2013 г | Руководители ОУ | Повышение скорости Интернет в ОУ |
| 5.2. | Оснащение пилотных школ техникой для работы педагогов в ЭЖ | Март 2013 г | И.Н. Ломакина Б.Н. Исайкин | Наличие ПК у педагогов |